# Roadmap 24h — Challenge 4: The Agent on the Line

Nauta · agentes de voz para logística legacy por teléfono — NextWave Hackathon 2026, 28–30 ago · equipo de 4 · 24 horas

## 0. Decisión del equipo

El equipo evaluó primero el Desafío 1 (más seguro para 24h, sin dependencia de un pipeline de voz en tiempo real) pero decidió ir con el Desafío 4: OpenAI es sponsor del evento (soporte técnico + Realtime API bien documentada), el vocabulario logístico ya se comparte con el Desafío 3, y el factor "wow" de una negociación de voz real en vivo frente a los jueces es mayor que el de un dashboard. Lo que el soporte de OpenAI no reduce: sostener una negociación coherente cuando el juez improvisa, cambia de tema, ofrece algo fuera del mandato o interrumpe a mitad de frase — eso es 100% trabajo del equipo.

## 1. El desafío en una línea

Textiles Pacífico tiene un contenedor llegando a Manzanillo que necesita transporte a Guadalajara. El agente Volta coordina el tramo terrestre por teléfono bajo un mandato: "reservar un camión para el jueves, hasta $9.000 MXN". Trial by fire: un juez toma un teléfono y juega el otro lado de la llamada — dispatcher o chofer no ensayado, poco cooperativo e improvisando — y Volta tiene que cerrar un commitment correcto en vivo.

## 2. Roles del equipo

| Rol | Integrante | Dueño de | Cubre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Voice Pipeline Lead | Marcos Bustamante | Integración con la Realtime API (modo speech-to-speech), configuración del VAD para barge-in, tuneo de latencia, y la decisión de fallback si el pipeline no anda temprano | Riesgos #2 y #4 |
| 2. Agent Logic / Prompt Engineer | Sofía Parisi | Cómo negocia el agente: prompts de negociación, diseño de tools (request_quote, record_commitment), triggers explícitos de escalación, y el guardrail de mandato como código determinístico | Riesgos #1, #3 y #5 |
| 3. Backend / State Engineer | Lucas Estrada | Modelo de datos (operación, mandato, commitments), manejo de llamadas entrantes, memoria simple entre llamadas para renegociación, trail auditable | Riesgos #6, #8 y #9 |
| 4. Dashboard + Demo/Deliverables Lead | Juan Nicolás Fato | Vista humana (mandato, commitments, estado de la operación en vivo), diagrama de arquitectura, decision log (se llena en el momento), README, deck, reloj del plan de 24h y corte de hora 20 | Riesgo #13 |

Nota de testing: en los ensayos del trial by fire, Juan Nicolás lidera haciendo de interlocutor difícil en las primeras rondas; los otros tres roles rotan sumando variantes (acento, interrupción, oferta fuera de mandato), para que nadie testee su propio código con el mismo sesgo con el que lo escribió.

## 3. Arquitectura y decisiones ya tomadas

- Stack de voz: OpenAI Realtime API, en modo speech-to-speech (no encadenar STT→LLM→TTS por separado) para minimizar latencia y sonar natural.

- Guardrail de mandato: función determinística separada del LLM (monto <= tope AND fecha in ventana), nunca una decisión "blanda" del modelo. Valida cada commitment antes de escribirlo al estado.

- Extracción de commitments: vía tool call record_commitment en el momento en que se acuerda un dato durante la llamada, no vía parseo posterior de la transcripción.

- Telefonía: simulada/mockeada (laptop-a-laptop o laptop-a-teléfono) — la conversación de voz debe ser real, la capa telefónica no.

- Concurrencia de negociaciones: secuencial, no paralela (cotizar A, después B, comparar, reservar la mejor) para reducir complejidad de estado.

- Memoria entre llamadas: estado simple tipo JSON por operación, sin memoria vectorial ni infraestructura adicional.

- Corte de desarrollo: hora 20 de las 24 — desde ahí, solo deliverables y ensayo, sin tocar código salvo estabilidad crítica.

## 4. Riesgos y mitigaciones (rankeados)

### 🔴 Crítico

- Que el agente rompa el mandato bajo presión. Guardrail determinístico separado del LLM que valida cualquier commitment antes de escribirlo al estado.

- Manejo de interrupciones (barge-in). Usar los eventos nativos de VAD y cancelación de respuesta de la Realtime API en vez de reinventarlo; tunear sensibilidad con ruido real.

- Detectar cuándo escalar a un humano. Triggers explícitos y combinables (rechazo repetido, pedido directo de humano, oferta X% sobre el cap, contradicción detectada) como red de seguridad además del criterio del LLM.

- Latencia / naturalidad del turno de habla. Realtime API en modo speech-to-speech; tratar la latencia end-to-end como gate de go/no-go desde el spike inicial.

### 🟠 Alta prioridad

- Extraer commitments estructurados, no transcripciones. Tool record_commitment llamada en el momento en que se acuerda un dato.

- Errores de transcripción (acento, ruido, mezcla ES/EN). El agente confirma en voz alta los datos clave ("entonces $8.500 para el jueves, ¿confirmado?").

- Cómo simular la llamada (telefonía). No integrar telefonía real (Twilio) si no hace falta — "telephony mockable, voice real" alcanza con laptop-a-laptop o laptop-a-teléfono. Decidirlo en la hora 0.

### 🟡 Media prioridad

- Renegociación con memoria de acuerdos previos. Objeto de estado JSON que el agente lee al iniciar cada llamada y actualiza al cerrarla.

- Orquestar negociaciones con varios transportistas. Secuencial (A, después B, comparar, reservar la mejor) en vez de paralelo.

- Brecha de experiencia del equipo con Realtime API. Definir de antemano un criterio de fallback (ej. push-to-talk en vez de full-duplex) si a la hora 4 el pipeline no anda — decidirlo en frío, no en pánico a la hora 20.

### 🟢 Prioridad baja / pulido

- Resistencia a manipulación (urgencia, impersonación). En gran parte ya cubierto por los guardrails de los puntos 1 y 3.

- Ambiente ruidoso del venue. Micrófono direccional/headset, ensayo en el lugar real de la demo si es posible.

- Sacrificar deliverables por seguir puliendo código. Corte de hora duro (hora 20), sin excepción.

Consejo transversal: construir el guardrail de mandato (riesgo #1) como código separado del LLM desde el bloque 2 — es el punto de mayor impacto en el trial by fire y el más fácil de resolver bien si se hace temprano.

## 5. Plan de 24 horas por bloque

### Bloque 1 — Definición y arquitectura (0h–2h)

- Marcos (Voice Pipeline): configura el acceso a la Realtime API y confirma el modo speech-to-speech.

- Sofía (Agent Logic): define el mandato de negociación (precio tope, ventana) y bocetea prompts + tools necesarias.

- Lucas (Backend/State): diseña el schema de datos (operación, mandato, commitments, historial de llamadas).

- Juan Nicolás (Dashboard/Demo): wireframea el dashboard, arranca el diagrama de arquitectura y el decision log, define el criterio de fallback por si el spike de voz falla.

### Bloque 2 — Spike crítico: pipeline de voz end-to-end (2h–4h)

- Marcos: dueño exclusivo — logra una llamada básica funcionando de punta a punta con latencia aceptable.

- Sofía: en paralelo, afina el system prompt de negociación en un playground de texto, sin bloquear a Marcos.

- Lucas: implementa el guardrail determinístico de mandato como función aislada y testeable sin voz.

- Juan Nicolás: deja armado el esqueleto del repo y avanza el diagrama con lo definido en el bloque 1.

### Bloque 3 — Negociación saliente + extracción de commitments (4h–8h)

- Marcos: integra el prompt de negociación al pipeline real y ajusta los turnos de habla.

- Sofía: define la tool record_commitment y los triggers explícitos de escalación; conecta el guardrail del backend a la conversación.

- Lucas: expone el guardrail y record_commitment como funciones consumibles por el agente; empieza a loguear cada llamada con timestamp.

- Juan Nicolás: monta la vista básica de estado de la operación, aunque sea con datos mockeados.

### Bloque 4 — Llamadas entrantes, barge-in y escalación (8h–12h)

- Marcos: configura la sensibilidad del VAD para barge-in con los eventos nativos de la API; prueba interrupciones reales.

- Sofía: escribe el flujo de llamada entrante (chofer reporta demora) y la lógica de reprogramación dentro/fuera del mandato.

- Lucas: implementa la memoria simple entre llamadas (estado que el agente lee y actualiza) para sostener renegociaciones.

- Juan Nicolás: agrega la vista de escalación al dashboard y empieza a llenar el decision log con lo decidido hasta ahora.

### Bloque 5 — Descanso corto + hardening (12h–14h)

- Descanso breve para todo el equipo.

- Marcos: endurece contra ruido de fondo y mezcla español/inglés si el tiempo alcanza.

- Sofía: ajusta prompts según lo que falló en las pruebas del bloque anterior.

- Lucas: revisa logs y cierra bugs de estado detectados.

- Juan Nicolás: pone al día el README y el diagrama con lo realmente construido.

### Bloque 6 — Ensayos intensivos del trial by fire (14h–20h)

- Juan Nicolás: hace de interlocutor difícil en las primeras rondas.

- Marcos, Sofía y Lucas: rotan haciendo de "juez" sumando variantes (acento, interrupción, oferta fuera de mandato) mientras observan y anotan fallas.

- Cada uno arregla bugs de su propia área en caliente: Marcos (latencia/barge-in), Sofía (negociación/escalación), Lucas (guardrail/estado).

- Meta: llegar a la hora 20 sosteniendo negociaciones reales sin romper el mandato, improvise lo que improvise el interlocutor.

### Bloque 7 — Deck, diagrama, decision log y ensayo final (20h–24h)

- Juan Nicolás: lidera el armado del deck y coordina el ensayo del pitch; corta el desarrollo de código a la hora 20 sin excepción.

- Sofía + Lucas: cierran el decision log (qué alternativas se consideraron en mandato, negociación y arquitectura, y por qué se eligió cada una).

- Marcos: última pasada de estabilidad sin agregar features nuevas; prepara un plan B por si algo falla el día de la demo.

- Todo el equipo: ensaya la demo completa al menos dos veces, con roles claros de quién habla, quién opera y quién responde preguntas técnicas.

## 6. Checklist de deliverables (igual para los 4 desafíos)

- Presentación (PPT/Slides)

- Demo (en vivo o video)

- Repo público de GitHub con README

- Diagrama de arquitectura (en el repo o en el deck)

- Decision log — alternativas consideradas en cada decisión importante y por qué se eligió la elegida

La defensa técnica pesa tanto como la demo — los jueces preguntan por la arquitectura y cada decisión.